


      30 января 2025 года                                                                                               24-П

	О внесении изменений в постановление Администрации МО «Ивангородское городское поселение» от 28.12.2017 г. №310-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»
	


    В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уставом МО «Ивангородское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Ивангородское городское поселение» от 28.12.2017г. №310-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»

2. Паспорт программы и приложения изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Иван - Город» и сетевом издании «официальный интернет сайт МО «Ивангородское городское поселение» в сети интернет, вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя-председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйства и муниципального имущества - начальника отдела городской инфраструктуры Демидова М.О.
Глава администрации МО 

«Ивангородское городское поселение»                                                                 Ю.П. Паршин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

МО «Ивангородское городское поселение»

От 28.12.2017г. №310-П

В редакции 
Постановления Администрации

МО «Ивангородское городское поселение»  
от  30.01.2025  г. №  24-П
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»

	Срок реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

	Участники муниципальной программы
	- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;

- Администрация муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе

	Цель муниципальной программы
	Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования.

Улучшение комфорта общественных и дворовых территорий.

Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Ивангородское городское поселение». Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО «Ивангородское городское поселение»

	Задачи муниципальной программы
	-  увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий на территории МО «Ивангородское городское поселение»;
- создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения;
- установление единого порядка содержания территорий;

-  обеспечение безопасности дорожного движения. 

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация Программы позволит:

- благоустроить территории мест массового пребывания населения, обустроить детские и спортивные площадки.


	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной  программы
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Отраслевой проект «Благоустройство территории»

	Комплекс процессных мероприятий
	-


	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025-2027 годы в ценах соответствующих лет составит 46 903 028,21 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2025 год – 46 903 028,21 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ, заниженную ширину дорожного покрытия что приводит к затруднению движения автотранспорта. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке,  недостаток мест отдыха, а так же неудобная вертикальная планировка, что приводит к низкому спросу территории в обыденное время, эстетическая непривлекательность территории, несогласованность пешеходных и автомобильных транзитов, дефицит мест при проведении массовых мероприятий, отсутствие пешеходных дорожек, отсутствие комплексного подхода для удобства проживания маломобильных групп населения и групп населения с ограниченными возможностями. 

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников (Приложение № 3, приложение № 5).
На территории МО «Ивангородское городское поселение» имеются общественные территории, требующие ремонтных работ (Приложение № 4, приложение № 6).
К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритетом муниципальной программы является системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение». Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями. 

Целью программы является:

Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования.

Улучшение комфорта общественных и дворовых территорий.

Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Ивангородское городское поселение». Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО «Ивангородское городское поселение».
К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах;

- повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Достижение целей муниципальной программы предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления МО «Ивангородское городское поселение».

Реализация Программы – 2025-2027 гг. 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов Администрации МО «Ивангородское городское поселение» и подрядных организаций.

Основные этапы работ:

1. Разработка проектно-сметной документации.

2. Проведение работ по благоустройству административного центра города и повышению безопасности дорожного движения. 

В ходе реализации Программы, при выделении дополнительных бюджетных ассигнований, отдел городской инфраструктуры Администрации МО «Ивангородское городское поселение» вносит корректировку в Программу в пределах утвержденного финансирования.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Ивангородское городское поселение».

   
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Ивангородское городское поселение», которая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

            Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Ивангородское городское поселение» и исполнителем, определенным решением конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

             Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

         Мероприятия Программы реализуются за счёт средств местного бюджета, бюджета Кингисеппского муниципального района, областного бюджета, внебюджетных источников финансирования (при их наличии).   


Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во взаимодействии с исполнителями Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела городской инфраструктуры.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию Программы осуществляется Администрацией МО «Ивангородское городское поселение». На основании заключенного с Администрацией МО «Ивангородское городское поселение» Соглашения о предоставлении субсидий областного бюджета контроль также осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.  В установленные сроки отчетные данные по утвержденным формам представляются исполнителем Программы в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

3. Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы и комплексы процессных мероприятий, направленных на достижение цели Программы


В рамках муниципальной программы будут реализованы проекты : региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (будет проведено Благоустройство общественной территории вдоль Кингисеппского шоссе, г. Ивангород) и отраслевой проект «Благоустройство территории» (Благоустройство дворовой территории, по адресу: г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 17 и Благоустройство дворовой территории, по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 9).
Реализация Программных мероприятий позволит:

Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования. Улучшение комфорта общественных и дворовых территорий. Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Ивангородское городское поселение». Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО «Ивангородское городское поселение».

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение состояния территории города;

- создание условий, обеспечивающие комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения на территории города.

Эффективность Подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования 

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида, повышению уровня комфортности и чистоты муниципального образования Ивангородское городское поселение и позволит обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.
4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы отражен в Приложении № 1.

        5. План реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы на 2025 – 2027 годы» отражен в Приложении № 2.

Приложение №1 

                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                             «Формирование комфортной

                                                                                             городской среды 

на территории МО «Ивангородское городское поселение» в
 2025-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ

Об индикаторах (показателях) муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»

	№№    п/п
	Показатель (индикатор)

(наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период (2024 год)
	2025
	2026
	2027
	Удельный вес программы

(показателя)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Плановое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	0
	0
	-
	-
	0%

	
	
	Фактическое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	0
	-
	-
	-
	0%

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Плановое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	2
	1
	-
	-
	33,3%

	
	
	Фактическое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	1
	-
	-
	-
	0%

	3
	Количество дворовых территорий с комплексным благоустройством
	Плановое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	0
	2
	-
	-
	66,7%

	
	
	Фактическое значение
	Количество реализованных проектов шт.
	0
	-
	-
	-
	0%


Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной

                                                                                             городской среды 

на территории МО «Ивангородское городское поселение»»
 на 2025 – 2027 годы»

План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 году»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник.
	Годы 

реализации
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение»
	Прочие источники

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение»
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	46 903 028,21
	4 441 500,00
	28 431 549,92
	14 029 978,29
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	-

	Проектная часть

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	24 561 715,80
	4 441 500,00
	10 558 500,00
	9 561 715,80
	-

	
	
	2026
	0
	0
	0
	-
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	-
	-

	Основное мероприятие:

Реализация программ формирование современной городской среды
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	24 561 715,80
	4 441 500,00
	10 558 500,00
	9 561 715,80
	-

	
	
	2026
	0
	0
	0
	-
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	-
	-

	Основное мероприятие:

Реализация программ формирования современной городской среды
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	24 561 715,80
	4 441 500,00
	10 558 500,00
	9 561 715,80
	-

	
	
	2026
	0
	0
	0
	-
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	-
	-

	Отраслевые проекты

	Отраслевой проект «Благоустройство дворовых территорий»
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	22 341 312,41
	0
	17 873 049,92
	4 468 262,49
	-

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	-

	Основное мероприятие:

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области
	Администрация муниципального образования «Ивангородское городское поселение
	2025
	22 341 312,41
	0
	17 873 049,92
	4 468 262,49
	-

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	-

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	-


Приложение №3 
        к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Ивангородское 

городское поселение» в 2025-2027 годы»

АДРЕСНЫЙ перечень

дворовых территорий, расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение», подлежащих благоустройству
	№ п/п
	                 Адрес
	Наименование мероприятия по благоустройству территории
	Предполагаемый объем средств, направленных на финансирование мероприятий,

Тыс. руб.


	
	
	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Внебюджетные

источники

	2025 год

	2026 год

	2027 год

	1
	Благоустройство дворовой территории, по адресу: ЛО, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 17
	Тротуарные дорожки, освещение, озеленение, МАФ
	
	
	
	
	

	2
	Благоустройство дворовой территории, по адресу: ЛО, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 9
	Тротуарные дорожки, озеленение, МАФ
	
	
	
	
	

	Итого по 2025 году
	22 341,3
	0
	17 873,0
	4 468,3
	0


                                                                                                                                         Приложение №4 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Ивангородское городское поселение» в 2025-2027 годы»

АДРЕСНЫЙ перечень

общественных территорий, расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение», подлежащих благоустройству
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия по благоустройству территории
	Предполагаемый объем средств, направленных на финансирование мероприятий,

Тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Внебюджетные

источники

	

	2025 год

	1
	Благоустройство общественной территории вдоль Кингисеппского шоссе, г. Ивангород, Ленинградской области
	Тротуарные дорожки, освещение, озеленение, МАФ, газон
	24 561,7
	4 441,5
	10 558,5
	9 561,7
	

	

	 Итого за период 2025г.


Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Ивангородское городское поселение» 
в 2025-2027 годы»

Предварительный адресный перечень*

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов),
расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение», подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной инвентаризацией
	1


	Дворовая территория многоквартирного дома 17 по ул. Федюнинского 

	2
	Дворовая территория многоквартирного дома 9 по ул. Гагарина

	3
	Дворовая территория многоквартирных домов 15,13 по ул. Льнопрядильная и ул. Котовского, д.12 

	4
	Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 2,4,6

	5
	Дворовая территория многоквартирного дома Пасторова 15

	6
	Дворовая территория многоквартирных домов по ул. Восточная 5,7 


                                                                          Приложение № 6 
                                                         к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Ивангородское городское поселение»  
в 2025-2027 годы»

Предварительный адресный перечень*

общественных территорий, расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение», подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной инвентаризацией
	1
	Кингисеппское шоссе, от дома № 24 до площади «Минутка» включительно

	2
	Сквер между ул. Садовая 8 и ул. Псковская

	3
	Пустырь между ул. Псковская и Кингисеппское шоссе (Утиный парк)

	4
	Пустырь между улицами Льнопрядильная и Пасторова

	5
	

	6
	


